به نام خدا

نام و نام خانوادگی: امیر کیماسی

موضوع:ربات اطفای حریق

ساختار شکست کار (WBS)

پروژه طراحی و ساخت ربات اتفای حریق

کنترل دستی و خودکار | جلوگیری از برخورد | تصویر زنده | جست‌وجوی آتش|خاموش کردن اتش

هدف سند: تقسیم پروژه به بسته‌های کاری قابل برنامه‌ریزی، اجرا، آزمون و تحویل.

ساختار سلسله‌مراتبی کارها. قابلیت تشخیص آتش و کنترل صوتی باید پس از انتخاب و نصب سخت‌افزار یا نرم‌افزار لازم، پیاده‌سازی و آزمایش شود.

۱. مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه

۱.۱ تعریف مسئله، اهداف و محدوده پروژه

۱.۲ تعیین قابلیت‌های ضروری و قابلیت‌های اختیاری

۱.۳ شناسایی نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

۱.۴ تهیه فهرست قطعات و ابزارها

۱.۵ برآورد هزینه خرید قطعات

۱.۶ تهیه برنامه زمان‌بندی و تقسیم وظایف

۱.۷ تعیین معیارهای موفقیت و تحویل پروژه

۱.۸ ثبت تغییرات طراحی و تصمیم‌های مهم

۲. طراحی مکانیکی و بدنه ربات

۲.۱ انتخاب یا طراحی شاسی

۲.۲ انتخاب چهار چرخ و چهار موتور

۲.۳ نصب دو موتور سمت راست به‌صورت یک گروه حرکتی

۲.۴ نصب دو موتور سمت چپ به‌صورت یک گروه حرکتی

۲.۵ تعیین محل نصب آردوینو و درایور موتور

۲.۶ تعیین محل نصب سنسور اولتراسونیک و سنسورهای IR

۲.۷ تعیین محل نصب ESP32-CAM و زاویه دید دوربین

۲.۸ طراحی محل قرارگیری باتری و سیم‌کشی

۲.۹ بررسی تعادل، استحکام و دسترسی برای تعمیر

۳. طراحی الکترونیکی و تغذیه

۳.۱ انتخاب برد آردوینو متناسب با تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها

۳.۲ انتخاب سنسور اولتراسونیک

۳.۳ انتخاب و تعیین تعداد سنسورهای IR

۳.۴ انتخاب درایور موتور متناسب با ولتاژ و جریان موتورها

۳.۵ اتصال چهار موتور به درایور در دو گروه چپ و راست

۳.۶ انتخاب باتری با ظرفیت مناسب

۳.۷ بررسی نیاز به رگولاتور یا مبدل ولتاژ

۳.۸ طراحی کلید روشن/خاموش و مسیر تغذیه

۳.۹ رعایت زمین مشترک در بخش‌هایی که به آن نیاز دارند

۳.۱۰ بررسی قطبیت، اتصالات و حفاظت مدار

۳.۱۱ تهیه شماتیک مدار و جدول پایه‌های اتصال

۴. ۱۱ طراحی مدار شماتیک و pcbدر التیوم دیزاینر

۴. توسعه نرم‌افزار کنترل آردوینو

۴.۱ نصب و آماده‌سازی محیط برنامه‌نویسی

۴.۲ تعریف پایه‌ها و تنظیم ورودی/خروجی‌ها

۴.۳ خواندن فاصله از سنسور اولتراسونیک

۴.۴ تعیین آستانه فاصله برای تشخیص مانع

۴.۵ خواندن وضعیت سنسورهای IR

۴.۶ نوشتن توابع حرکت جلو، عقب، چپ، راست و توقف

۴.۷ کنترل سرعت موتورها، در صورت پشتیبانی درایور

۴.۸ ایجاد منطق انتخاب حالت دستی یا خودکار

۴.۹ مدیریت خطا و وضعیت نامعتبر سنسورها

۴.۱۰ افزودن توقف ایمن در شرایط اضطراری

۴.۱۱ بررسی حافظه، پایه‌ها و زمان اجرای برنامه

۵. حالت خودکار و جلوگیری از برخورد

۵.۱ تعریف الگوریتم حرکت خودکار

۵.۲ پایش پیوسته فاصله تا مانع

۵.۳ تعیین رفتار ربات در صورت نزدیک‌شدن به مانع

۵.۴ توقف پیش از برخورد

۵.۵ انتخاب روش تغییر مسیر

۵.۶ استفاده از اطلاعات IR برای تکمیل تصمیم‌گیری، مطابق محل نصب سنسورها

۵.۷ ادامه حرکت پس از یافتن مسیر امن

۵.۸ تعیین رفتار در صورت گیرکردن یا نبود مسیر امن

۵.۹ آزمایش در مسیرهای باز و دارای مانع

۶. حالت دستی و رابط کاربر

۶.۱ انتخاب روش کنترل دستی مانند Wi-Fi، بلوتوث یا رابط موجود

ارتباط از طریق nrf  و ارسال فرامین از طرف اپراتور به سمت ربات

۶.۲ تصميم‌گیری درباره محل تولید فرمان‌ها؛ تلفن همراه یا کنترلر

۶.۳ تعریف فرمان‌های جلو، عقب، چپ، راست و توقف

۶.۴ دریافت و اعتبارسنجی فرمان‌ها

۶.۵ تعیین رفتار در صورت قطع ارتباط

۶.۶ جلوگیری از اجرای هم‌زمان فرمان‌های ناسازگار

۶.۷ آزمایش کنترل و پاسخ‌گویی ربات

۷. ماژول ESP32-CAM و تصویر زنده

۷.۱ راه‌اندازی و آزمایش ماژول ESP32-CAM

۷.۲ تنظیم دوربین و کیفیت تصویر

۷.۳ پیکربندی شبکه Wi-Fi

۷.۴ راه‌اندازی پخش زنده تصویر

۷.۵ نمایش تصویر در تلفن همراه یا رایانه

۷.۶ بررسی برد ارتباطی و تأخیر تصویر

۷.۷ بررسی پایداری تغذیه ماژول

۷.۸ آزمایش تصویر در حالت دستی و خودکار

۷.۹ مستندسازی روش اتصال و مشاهده تصویر

۸. فرمان صوتی و جست‌وجوی آتش

۸.۱ انتخاب روش تشخیص فرمان صوتی

۸.۲ تعیین محل پردازش فرمان صوتی؛ کنترلر، تلفن همراه یا ماژول جداگانه

۸.۳ تشخیص فرمان «Search» و ارسال درخواست جست‌وجو

۸.۴ تعریف حالت جست‌وجو در منطق کنترل

۸.۵ انتخاب روش تشخیص آتش

۸.۵.۱ استفاده از سنسور شعله مناسب

۸.۵.۲ یا استفاده از الگوریتم روی سخت‌افزار سازگار

۸.۶ تعریف معیار تشخیص و کاهش هشدار کاذب

۸.۷ توقف ربات پس از تشخیص آتش

۸.۸ فعال‌سازی آژیر یا هشدار تصویری

۸.۹ ارسال اعلان به کاربر، در صورت وجود ارتباط مناسب

۸.۱۰ تعیین رفتار در صورت خطای سنسور یا عدم قطعیت تشخیص

۸.۱۱ آزمایش با روش ایمن و کنترل‌شده؛ بدون ایجاد آتش خطرناک

۹. ارتباطات و یکپارچه‌سازی

۹.۱ تعیین ارتباط بین رابط کاربر و کنترلر ربات

۹.۲ اتصال و آزمایش سنسورها با آردوینو

۹.۳ اتصال و آزمایش درایور و موتورها

۹.۴ یکپارچه‌سازی حالت دستی و خودکار

۹.۵ راه‌اندازی مستقل ESP32-CAM برای تصویر زنده

۹.۶ یکپارچه‌سازی فرمان Search با منطق کنترل

۹.۷ هماهنگ‌سازی فرمان توقف با همه حالت‌ها

۹.۸ بررسی تداخل الکتریکی، ارتباطی یا نرم‌افزاری

۹.۹ آزمایش یکپارچه کل سیستم

۱۰. ایمنی، ریسک و قابلیت اطمینان

۱۰.۱ شناسایی خطرهای ناشی از حرکت چرخ‌ها

۱۰.۲ بررسی اتصال کوتاه و داغ‌شدن قطعات

۱۰.۳ جلوگیری از تخلیه بیش‌ازحد باتری

۱۰.۴ تعریف توقف اضطراری و خاموش‌کردن سریع

۱۰.۵ تعریف رفتار امن هنگام قطع ارتباط

۱۰.۶ تعریف رفتار امن هنگام داده نامعتبر سنسور

۱۰.۷ ثبت خطاها و روش رفع آن‌ها

۱۰.۸ تهیه فهرست ریسک‌ها و راهکارهای کاهش ریسک

۱۱. آزمایش، ارزیابی و رفع اشکال

ازمون ارتباط از طریق nrf

۱۱.۱ آزمون جداگانه هر سنسور

۱۱.۲ آزمون حرکت هر گروه موتور

۱۱.۳ آزمون حرکت مستقیم، گردش و توقف

۱۱.۴ اندازه‌گیری فاصله تشخیص مانع و تنظیم آستانه

۱۱.۵ آزمون حالت دستی

۱۱.۶ آزمون حالت خودکار

۱۱.۷ آزمون تصویر زنده و پایداری Wi-Fi

۱۱.۸ آزمون فرمان صوتی Search

۱۱.۹ آزمون روش تشخیص آتش انتخاب‌شده

۱۱.۱۰ آزمون هشدار و توقف پس از تشخیص

۱۱.۱۱ آزمون قطع ارتباط و خطاهای سنسور

۱۱.۱۲ ثبت نتایج، اشکالات و اصلاحات

۱۱.۱۳ ارزیابی نهایی در برابر معیارهای موفقیت

۱۲. مستندسازی و ارائه دانشگاهی

۱۲.۱ تهیه معرفی و اهداف پروژه

۱۲.۲ معرفی قطعات و مشخصات فنی آن‌ها

۱۲.۳ تهیه شکل ظاهری و جانمایی قطعات روی ربات

۱۲.۴ تهیه شماتیک مدار الکترونیکی

۱۲.۵ تهیه بلوک‌دیاگرام ساختار سیستم

۱۲.۶ تهیه فلوچارت حالت دستی و خودکار

۱۲.۷ تهیه فلوچارت فرمان Search و تشخیص آتش

۱۲.۸ مستندسازی کد و روش راه‌اندازی

۱۲.۹ ثبت تصاویر ساخت و نتایج آزمایش

۱۲.۱۰ تهیه جدول هزینه‌ها و قطعات

۱۲.۱۱ آماده‌سازی گزارش و اسلایدهای ارائه

۱۳. نگهداری و توسعه‌های آینده

۱۳.۱ تهیه راهنمای روشن‌کردن و استفاده از ربات

۱۳.۲ بررسی دوره‌ای سیم‌ها، چرخ‌ها و باتری

۱۳.۳ تهیه فهرست خطاهای رایج و روش رفع آن‌ها

۱۳.۴ امکان افزودن حسگرهای بیشتر

۱۳.۵ بهبود الگوریتم تشخیص آتش

۱۳.۶ بهبود کیفیت و پایداری تصویر زنده

۱۳.۷ بهبود مدیریت مصرف انرژی